Приложение № 1

к порядку проведения общественного мониторинга качества и безопасности отдельных участков дорог и улично-дорожной сети Хабаровского края

**Программа и этапы реализации общественного мониторинга (визуального осмотра)**

**качества и безопасности отдельных участков дорог и улично-дорожной сети Хабаровского края**

г. Хабаровск 19.05.2021

1. **Количество участков дорог и улично-дорожной сети Хабаровского края (далее - объекты), включенных в программу**: 14 (четырнадцать);
2. **Период реализации программы общественного мониторинга (проведение визуального осмотра), включающей в себя 14 объектов /**: с 31 мая по 20 июня 2021 года;
3. **Этапы реализации программы общественного мониторинга:**
	1. **первый этап:** с 31 по 06 июня - 5 объектов в г. Хабаровске;
	2. **второй этап:** с 07 июня по 13 июня - 2 объекта БКАД в г. Хабаровске;
	3. **третий этап:** с 07 июня по 13 июня - 3 объекта БКАД в г. Хабаровске;
	4. **четвертый этап:** с 14 июня по 20 июня - 3 объекта БКАД в Хабаровском муниципальном районе;
	5. **пятый этап:** с 14 июня по 20 июня - 1 объект БКАД в Хабаровском муниципальном районе и 1 объект в районе им. Лазо.
4. **Перечень, местоположение и состав предварительно проведенных работ по оценке состояния объектов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местоположение проблемного объекта** | **Заявленная / выявленная проблема** | **Предварительно проведенные работы по проблемному объекту** |
| **1** | **Первый этап - с 31 по 06 июня** |
| 1.1 | Участок дороги от ул. Промышленная по пер. Промышленный и далее по ул. Кирпичная г. Хабаровск  | Ул. Кирпичная в очень ужасном состоянии, но несмотря на это многие водители, чтобы иметь возможность объехать постоянные пробки на ул. Промышленная используют ее для проезда | В августе 2020 года Фонд развития инициатив «Дороги без опасности» (далее - Фонд) провел обследование проблемного объекта и 14.10.2020 г. в администрацию города Хабаровска направил запрос № 0071 о планах по устранению выявленных дефектов. В полученном от управления дорог и внешнего благоустройства города ответе от 24.12.2020 № 10.4-35/8681 сообщается «о выполнении в 2020 году на пересечении пер. Промышленный и ул. Промышленной ямочного ремонта».  |
| 1.2 | ул. Хирургическаяг. Хабаровск  | Объект в очень ужасном состоянии, по причине отсутствия водоотвода (кювета), в связи с чем жителям приходится самим подсыпать ямы на дороге щебнем чтобы сохранить подвеску автомобилей.  | В августе 2020 года Фонд провел обследование проблемного объект и 14.10.2020 г. в администрацию города Хабаровска направил запрос № 0071 о планах по устранению выявленных дефектов. В полученном от управления дорог и внешнего благоустройства города ответе от 24.12.2020 № 10.4-35/8681 сообщается о том, что «при наступлении благоприятных погодных условий в 2021 году будет рассмотрен вопрос о производстве работ по ремонту дорожного покрытия…». |
| 1.3 | переулок Краснодарский 35г. Хабаровск  | Поврежденные/неправильно установленные дорожные знаки. Стертая дорожная разметка | В августе 2020 года Фонд провел обследование проблемного объект и 14.10.2020 г. в администрацию города Хабаровска направил запрос № 0071 о планах по устранению выявленных дефектов. В полученном от управления дорог и внешнего благоустройства города ответе от 24.12.2020 № 10.4-35/8681 сообщается о том, что «работы по нанесению дорожной разметки будут выполнены с наступлением положительных температур в 2021 году»  |
| 1.4 | ул. Истомина - между ул. Ленина и Уссурийским бульваромг. Хабаровск  | После проведённого в 2020 году ремонта дороги, бордюры так и остались разрушенными, в новом асфальтобетонном покрытии уже наметились прогибы под колесами автотранспорта, а подскоки на крышках колодцев создают возле них выбоины и дополнительный шум для близлежащих жилых домов. | В октябре 2020 года Фонд провел обследование проблемного объект и 14.10.2020 г. в администрацию города Хабаровска направил запрос № 0071 о планах по устранению выявленных дефектов. В полученном от управления дорог и внешнего благоустройства города ответе от 24.12.2020 № 10.4-35/8681 сообщается о том, что «бордюрный камень не сходил в смету работ, а колодцы он не имел права трогать, без разрешения и согласования с сети держателем». На повторный запрос от 18.01.2021 2021 г. № 0079 «о несогласованности городских служб при подготовке и проведении ремонтных работ, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств» 10.02.2021 года получен ответ № 10.1-15/698 о том, что «что некачественно выполненный ремонту связан с недостатком средств, а с наступлением тепла, будет проведена оценка качества работ и при необходимости - приняты меры воздействия на сете держателей». |
| **2.** | **Второй этап - 07 июня по 13 июня** |
| 2.1 | улица ул. Шелеста от ул. Поселковой до ул. Воронежской в г. Хабаровске. | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2020 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2020 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 5/БКАД от 05.04.2021 |
| 2.2 | улица ул. Юности г. Хабаровск | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2019 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2019 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 5/БКАД от 05.04.2021 |
| **3.** | **Третий этап - 07 июня по 13 июня** |
| 3.1 | улица ул. Вяземская от ул. Сигнальной до ул. Большая в г. Хабаровске | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2019 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2019 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 5/БКАД от 05.04.2021 |
| 3.2 | улица ул. Джамбула от Амурского бульвара до ул. Тихоокеанской г. Хабаровска | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2019 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2019 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 6/БКАД от 05.04.2021 |
| 3.3 | улица ул. Знаменщикова в г. Хабаровске | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2019 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2019 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 7/БКАД от 05.04.2021 |
| **4.** | **Четвертый этап - с 14 июня по 20 июня** |
| 4.1 | улица Мира в с. Сергеевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края. | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2019 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2019 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 1/БКАД от 05.04.2021 |
| 4.2 | улица ул. Центральная в с. Сергеевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2019 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2019 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 2/БКАД от 05.04.2021 |
| 4.3 | улица ул. Новоселов с. Виноградовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края. | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2020 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2020 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 3/БКАД от 05.04.2021 |
| **5.** | **Пятый этап - с 14 июня по 20 июня** |
| 5.1 | Участок автомобильной дороги «Подъезд к с. Бичевая» на участке км 0 - км 39» | После ремонта участка дороги в рамках реализации проекта БКАД остались неровности в асфальтобетонном покрытии, не соблюдены уклоны, присутствует наличие выщерблен, плохая укатка и местами очень маленькая толщина асфальта, из состава которого при торможении выделяется щебень или галька. | В 13.10.2020 Фонд направил министру транспорта Хабаровского края запрос № 0070 о предоставлении информации о сроках и порядке устранения проблем о планах по устранению выявленных дефектов. В полученном 12.11.2020 ответе № 01.18-6771 говорится, что проведенная диагностика показала допустимые параметры, а устройство защитного слоя «Слирри Сил» не окончено из-за неблагоприятных погодных условий. В целях проверки полученных сведений 08.12.2020 Фонд направил в ФКУ "ДСД Дальний ВОСТОК" запрос № 0076 о подтверждении данных, характеризующих качество проведенных работ на объекте. В полученном 09.12.2020 от ДСД "Дальний Восток" ответе № 9363 сообщается о выявлении нарушений технологий и качества работа, что отражено в системе «Эталон», а также о прекращении работ по устройству защитного слоя «Слирри Сил» из-за неблагоприятных погодных условий. 21.12.2020 г. министру транспорта был направлен повторный запрос № 0077 о сроках и порядке устранения проблем, выявленных ДСД "Дальний Восток", в ответ на который 26.01.2021 года от КГКУ "Хабаровскуправтодор" поступило письмо № 486-8 о том, что все, кроме двух замечаний устранены, в числе которых и защитный слой «Слирри Сил» |
| 5.2 | улица ул. Арсеньева р.п. Корфовский Хабаровского мун. района Хабаровского края. | Дефекты на дороге, ремонт которой выполнен в 2019 году в рамках нац. проекта БКАД | Фондом проведен визуальный осмотр объекта, ремонт которого выполнен в 2019 году, и подготовлена ведомость дефектов№ 4/БКАД от 05.04.2021 |